产品与工程执行基线

轻量格子搜撤游戏

Prototype V0.1 项目规范 / Codex 强约束执行版 / V0.1-baseline-02

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V0.1-baseline-02 |
| 文档状态 | 已批准基线更新版；已同步截至 2026-08-21 的明确产品决策 |
| 编制日期 | 2026-08-21 |
| 产品目标 | 搭建可完整运行、可连续循环、局内外数据正确流转的功能骨架 |
| 目标读者 | 产品负责人、Codex、测试与后续维护者 |
| 规范优先级 | 用户最新明确决策 > 本规范 > 经批准的任务说明 > 实现 |

核心判定  V0.1 只回答“完整功能链能不能用”，不回答“好不好玩”。正式美术精度、正式平衡、正式经济与节奏不构成 V0.1 成败标准；但核心搜刮 UI、二维格子、未知遮罩、品质/价值反馈与基础揭晓动画属于必须通过的功能表现。

Codex 停工红线  凡标记为“未确定 / TBD”的事项，Codex MUST NOT 自行选方案、填默认值或依据行业惯例推断；若任务依赖该事项，MUST 停止相关实现并请求产品决策。

# 0. 如何使用本规范

本文件是 Prototype V0.1 的产品边界、工程约束、验收标准和 Codex 工作协议。每个开发任务开始前 MUST 先读取本文；每个交付任务结束前 MUST 逐项执行本文的自查与验收。

## 0.1 规范性用语

| 用语 | 约束强度 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| MUST / 必须 | 强制 | 不满足即不合规；不得以便利、工期或常见做法替代。 |
| MUST NOT / 禁止 | 强制禁止 | 任何情况下不得执行，除非产品负责人通过变更流程明确修改规范。 |
| SHOULD / 应当 | 原则性要求 | 默认必须遵守；若偏离，交付说明中必须写明理由、影响与替代验证。 |
| MAY / 可以 | 许可 | 在不改变已确认产品行为且不触碰未决事项时可选。 |
| TBD / 未确定 | 停工点 | 产品尚未决策；不得实现为产品规则。 |

## 0.2 需求状态分类

已确认：可直接作为开发和验收依据；任何修改都必须走变更控制。

暂定：V0.1 必须按当前值实现，但产品可在后续通过变更控制调整；不得擅改。

未确定：不得自行决定。若实现可以与其解耦，MAY 仅预留数据接口；若会影响行为，MUST 停止并提问。

# 1. 产品定义与阶段目标

## 1.1 产品定位（已确认）

产品 MUST 是“超轻量、规则明朗的格子搜撤游戏”。

核心体验与系统 MUST 围绕：进入地图、搜索容器、揭晓物品、格子整理、撤离结算、仓库出售。

产品 MUST NOT 被定义或包装为盗墓、墓穴、摸金题材；早期对话中的盗墓表达仅是被否决的历史方向。

未来危险内容 SHOULD 通过事件与选项加入，而不是默认扩展为战斗系统。

目标平台方向倾向微信小游戏或 PC 轻量小游戏；V0.1 的具体首发平台、技术栈和输入方案仍为未确定。

## 1.2 V0.1 唯一目标（已确认）

V0.1 MUST 构建一套可实际运行、可完整打一局、可结算、可再次开局的技术原型 / 功能骨架。唯一核心问题是：“我们能不能把这套游戏的基本功能从头到尾真正跑起来？”

V0.1 MUST 完整跑通以下闭环：

强制功能链  启动游戏 → 局外 → 购买/选择背包并扣款 → 进入地图 → 3 分钟对局 → 搜索容器 → 遮罩物品逐件揭晓 → 拾取与格子整理 → 安全箱管理 → 完成 5 个容器搜索 → 解锁撤离 → 15 秒撤离 → 成功/失败结算 → 仓库 → 出售 → 货币变化 → 再开下一局。

## 1.3 V0.1 非目标（强制排除）

MUST NOT 以“是否好玩、是否上瘾、是否紧张、是否愿意连玩”为验收标准。

MUST NOT 实现战斗、敌人、武器、生命值、伤害、死亡战斗流程或相关数值。

MUST NOT 实现账号等级、累计带出价值等级、技能树或任何成长系统。

MUST NOT 实现搜索速度、移动效率、危险判定、出售费率的升级功能。

MUST NOT 实现背包或安全箱的材料升级、材料合成或以搜到材料扩容的路径。

MUST NOT 为 V0.1 制作正式藏品插画、写实物品图标或复杂物品特效；物品使用品质纯色色块。该排除项不得被解释为可以省略核心搜刮 UI、格子视觉、未知遮罩、品质/价值冲击或基础揭晓反馈。

MUST NOT 因为数值失衡、掉率粗糙、地图简陋、UI 丑或节奏不佳而擅自扩大需求。

MUST NOT 擅自加入收藏图鉴、装备系统、任务系统、剧情、社交、排行榜、广告、付费或联网服务。

## 1.4 成功与失败的工程定义

| 判定 | 属于 V0.1 结果的例子 |
| --- | --- |
| 成功 | 功能链完整且可重复；状态转换正确；物品不复制/不误丢；结算、仓库、出售和货币正确；新增配置不需改动核心流程。 |
| 失败 | 流程卡死；拖拽/旋转占格错误；物品重叠、越界、复制或凭空消失；安全箱结算错误；倒计时冲突；重复结算；第二局状态污染。 |
| 不用于判定 | 是否好玩；掉率是否合理；经济是否通胀；3 分钟是否最佳；背包大小是否舒服；搜索节奏是否刺激；画面是否精美。 |

# 2. 需求状态总表

本节是状态索引。详细规则以对应正文为准。

| ID | 事项 | 状态 | V0.1 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 产品题材 | 已确认 | 超轻量格子搜撤；非盗墓题材。 |
| S-02 | 完整功能链 | 已确认 | 必须从局外到对局、结算、仓库、出售、再开局闭环。 |
| S-03 | 单局时长 | 暂定 | 180 秒。 |
| S-04 | 撤离门槛 | 已确认 | 完成 5 个容器搜索后解锁。 |
| S-05 | 撤离读条 | 暂定 | 15 秒；同时继续消耗对局总时间。 |
| S-06 | 搜索呈现 | 已确认 | 先显示未知物品数量与格子形状，再逐件揭晓。 |
| S-07 | 品质与揭晓时间 | 暂定 | 白/蓝/紫/金/红的搜索等待时间暂定为0.5/1/2/3/5秒；不等同于翻转动画时长。 |
| S-08 | 物品表现 | 已确认 | 正式藏品插画不做，物品用品质纯色色块；核心搜刮 UI 与基础揭晓反馈必须图形化。 |
| S-09 | 格子操作 | 已确认 | 拾取、拖拽、替换、丢弃、旋转。 |
| S-10 | 失败保留规则 | 已确认 | 只保留安全箱物品；背包物品丢失。 |
| S-11 | 战斗 | 已确认排除 | V0.1 不做。 |
| S-12 | 成长系统 | 已确认排除 | V0.1 不做，只记录未来方向。 |
| S-13 | 地图移动形式 | 未确定 | 禁止自行决定。 |
| S-14 | 搜索中断/恢复 | 未确定 | 禁止自行决定。 |
| S-15 | 容器内搜索顺序 | 未确定 | 禁止自行决定。 |
| S-16 | 具体平台与技术栈 | 未确定 | 仅有微信小游戏/PC轻量小游戏倾向。 |
| S-17 | 核心搜刮图形化 | 已确认 | 容器搜索、二维格子、背包、安全箱、未知遮罩、品质和价值反馈均须图形化。 |
| S-18 | 视觉风格与1080P基线 | 暂定 | 1920×1080、16:9；轻松干净的2D扁平卡通UI+轻微工业感；布局不得绝对像素写死。 |
| S-19 | C1-C5容器体系与概率 | 暂定 | 五级体系；每件物品独立抽品质；C5当前为保险箱体系；概率见5.6。 |
| S-20 | V0.1容器物品数 | 暂定 | 所有容器1～3件；V0.1不实现地图等级系统。 |
| S-21 | V0.1测试经济 | 暂定 | 初始货币100000；背包4×4/5×5/6×6价格1000/2500/5000；安全箱默认2×2且免费。 |
| S-22 | 集中配置与单一来源 | 已确认 | 所有平衡、内容和测试参数集中配置；改暂定值不得要求改核心算法/UI。 |
| S-23 | Git开发基线 | 已确认 | 开发前确认仓库；工作包前检查状态；小提交可回退；不得覆盖无关改动。 |
| S-24 | 项目经理/执行层分工 | 已确认 | 产品负责人决策；项目经理质疑、维护规范、拆包与验收；执行层只实施批准工作包。 |

# 3. V0.1 范围

## 3.1 范围内（MUST）

可启动的局外入口与开始对局流程。

进入对局前的背包购买/选择流程，且购买行为必须正确扣除货币。

局内 180 秒总倒计时。

可交互容器、遮罩物品、逐件揭晓与容器完成计数。

背包和安全箱两个独立格子空间。

物品在容器、背包、安全箱之间的合法移动与整理。

完成 5 个容器搜索后解锁撤离，15 秒撤离倒计时与成功/失败判定。

成功/失败结算、仓库入库、出售、货币更新。

同一运行周期内连续多局，上一局局外结果对下一局可见且正确。

必要的测试入口、日志或调试信息；不得改变正式产品行为。

## 3.2 范围外（MUST NOT）

除第 1.3 节列明内容外，以下事项也不属于 V0.1：正式数值平衡、正式经济、正式内容量、正式藏品插画、最终品质音效、正式角色表现、危险事件、成长解锁、商业化、联网和跨设备同步。第 3.4 节列明的功能性视觉基线与暂定图片资产属于范围内。任何其他扩展均需要独立产品决策与范围变更。

## 3.3 未来方向（仅记录，V0.1 禁止实现）

| 方向 | 已确认的长期原则 | V0.1 要求 |
| --- | --- | --- |
| 背包 | 容量不靠物资升级；由账号等级/累计带出价值解锁更高级背包的购买权限。玩家进入对局前购买背包，以货币换取更高容错。 | 禁止实现等级与解锁；仅完成购买/选择/扣款链。 |
| 安全箱 | 未来四档：1×2、2×2、2×3、3×3；同样由账号等级/累计带出价值解锁购买权限；安全箱整体定价应高于背包体系，且档位越高价格越高。 | 禁止实现完整档位成长；V0.1 只需有可工作的安全箱空间，具体测试尺寸仍需产品确认。 |
| 成长属性 | 未来可成长方向：搜索速度、移动效率、危险判定、场外出售费率。 | 禁止实现升级、等级、资源消耗或效果曲线。 |
| 危险 | 未来通过事件与选项加入危险。 | 禁止实现战斗或危险事件。 |

## 3.4 V0.1 图形化核心与视觉/美术基线

“文字摸金”仅表示地图移动、环境叙述、事件等部分非核心过程 MAY 以文字和按钮表达；不得据此把核心搜刮流程降级为文字列表。

容器搜索、二维格子、背包、安全箱、未知遮罩、物品揭晓、品质与价值冲击 MUST 图形化，属于 V0.1 核心功能表现，不属于“正式美术范围外”。

未知遮罩 MUST 覆盖 ItemInstance 当前方向实际占用的完整格子区域，并具有清晰外轮廓描边；同尺寸未知物品视觉 MUST 完全一致。

未知遮罩 MUST NOT 使用物品剪影、物体造型蒙版或可识别轮廓；MUST NOT 泄露品质、价值、类别、名称或身份。

PC 设计基准暂定为 1920×1080、16:9；布局 MUST 使用锚点、比例、容器或响应式规则，不得把界面位置和尺寸作为不可调整的绝对像素写死。

视觉风格暂定为“轻松、干净的 2D 扁平化卡通 UI + 轻微工业感”。关键词：Flat 2D / Casual / Clean / Soft Industrial / Low Detail / High Readability。

视觉分工原则：场景负责氛围，UI 负责信息，品质颜色负责刺激。整体低饱和、清楚克制；蓝/紫/金/红品质、成功和警告反馈可承担高饱和视觉焦点。

正式藏品插画仍不制作；物品正面以品质纯色色块承载，显示名称、价值、尺寸等功能信息。核心搜刮 UI、格子视觉、品质视觉和基础揭晓/翻转反馈 MUST 实现。

单格基准尺寸暂定 baseGridCellSize=64px，MUST 配置化。由此推导的 4×4、5×5、6×6 等显示尺寸只是 1080P 设计参考，不得成为业务规则。

基础揭晓动画暂定为卡片 Y 轴翻转，约 250～400ms。0.5/1/2/3/5 秒为品质对应的搜索等待时间，不是翻转动画持续时间。

### V0.1 暂定图片资产清单

| 资产 | 数量 | 建议原始规格 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 局外主界面背景 | 1 | 1920×1080 | 不承担功能信息；为主要面板留出视觉空间。 |
| 废弃工厂地图背景 | 1 | 1920×1080 | 俯视示意；区域按钮与文字不得画死。 |
| 五区域背景 | 5 | 1920×1080/张 | 厂区宿舍、单位食堂、厂区工作间、厂区办公楼、厂长办公室。 |
| 容器图标 | 约15～20 | 256×256/个 | 简化卡通；不得在图内烙死 C1～C5。 |
| UI功能图标 | 约12～16 | 128×128/个 | 拾取、旋转、丢弃、背包、安全箱、仓库、货币、计时、撤离等。 |
| Logo/游戏标题 | 1 | 约1024×512，透明底 | 不与固定分辨率界面绑定。 |

### 动态 UI 资产原则

格子、未知遮罩、品质底板、进度条、选中框、按钮底板、普通面板等 SHOULD 优先由 UI 动态绘制或使用可伸缩组件，不制作固定尺寸图片。若引擎限制必须使用图片，MUST 保持可伸缩并不得把产品数据烙死在资源中。

# 4. 端到端流程与状态机

## 4.1 顶层流程

启动：加载局外数据并进入局外主状态。

入场准备：展示可用背包；玩家购买或选择背包；确认后扣除货币并建立本局装载状态。

进入地图：初始化本局数据并将总时间设为 180 秒。

局内探索：按尚未确定的地图交互形式移动/选择位置；该实现必须等待产品决策。

容器搜索：首次打开先展示未知物品数量与每件物品格子形状；按品质耗时逐件揭晓。

物品管理：在容器、背包、安全箱之间拾取、拖拽、替换、丢弃、旋转。

撤离解锁：完成搜索的容器累计达到 5 个后，从锁定切换为可撤离。

撤离：开始 15 秒撤离倒计时；总倒计时同时继续。

终局：撤离倒计时完成则成功；总计时先归零则失败。

结算：成功带回背包与安全箱；失败仅带回安全箱。结算只允许执行一次。

局外：带回物品进入仓库；可出售换取货币；可再次进入入场准备。

## 4.2 顶层状态定义

| 状态 | 进入条件 | 允许行为 | 离开条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT | 程序启动 | 加载配置与局外数据 | 加载完成 → OUT_OF_RUN；加载失败 → ERROR |
| OUT_OF_RUN | 启动完成或结算完成 | 查看仓库、出售、进入准备 | 选择开始 → LOADOUT |
| LOADOUT | 开始新局 | 购买/选择背包；校验货币 | 确认且扣款成功 → RUN_INIT；取消 → OUT_OF_RUN |
| RUN_INIT | 入场确认 | 创建唯一 Run、容器、物品与计时状态 | 初始化成功 → IN_RUN_LOCKED |
| IN_RUN_LOCKED | 对局开始且完成数<5 | 搜索、整理、丢弃；不可撤离 | 完成数≥5 → IN_RUN_EXTRACTABLE；总时间为0 → RUN_FAILED |
| IN_RUN_EXTRACTABLE | 完成数≥5 | 继续搜索/整理或开始撤离 | 开始撤离 → EXTRACTING；总时间为0 → RUN_FAILED |
| EXTRACTING | 撤离已解锁且玩家触发 | 撤离读条；总计时继续 | 撤离读条先完成 → RUN_SUCCEEDED；总时间先为0 → RUN_FAILED |
| RUN_SUCCEEDED | 撤离读条完成 | 执行一次成功结算 | 结算成功 → SETTLED |
| RUN_FAILED | 总时间归零或其他已批准失败条件 | 执行一次失败结算 | 结算成功 → SETTLED |
| SETTLED | 结算完成 | 展示结果并持久化局外结果 | 确认 → OUT_OF_RUN |
| ERROR | 不可恢复错误 | 显示错误、保留诊断信息 | 恢复策略未确定；不得吞错后继续污染数据 |

## 4.3 搜索子状态

| 状态 | 必须表现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UNOPENED | 容器未打开 | 不得提前暴露物品身份、品质或价值。 |
| MASKED | 显示物品数量与每件物品的格子形状 | MUST 覆盖当前方向完整占格并有清晰外描边；同尺寸视觉一致；禁止剪影/造型蒙版；不得泄露身份、类别、品质或价值。 |
| REVEALING | 正在对某件物品计时 | 耗时由该物品品质决定；搜索顺序是 TBD。 |
| PARTIALLY_REVEALED | 已有已揭晓物品，仍有遮罩物品 | 搜索能否中断/恢复是 TBD；不得自行确定行为。 |
| COMPLETED | 容器内预定揭晓序列全部完成 | 首次进入该状态时完成容器计数 +1；同一容器不得重复计数。 |

## 4.4 同时计时与边界判定

总倒计时 MUST 从进入局内时开始，初值 180 秒。

进入 EXTRACTING 后，总倒计时 MUST 继续减少；撤离读条不得暂停总时间。

若总时间在撤离完成之前归零，MUST 判定失败。

若两个计时器在同一更新帧/时间点到达终点，具体优先级属于未确定事项；实现前 MUST 请求产品决策，测试不得假设。

# 5. 核心功能规范

## 5.1 容器搜索与揭晓

首次打开容器时，系统 MUST 先显示容器内未知物品总数以及每件物品当前方向实际占用的完整二维格子区域。

遮罩阶段 MUST 使用统一未知色与清晰外轮廓；同尺寸未知物品视觉一致。MUST NOT 使用物品剪影/造型蒙版，也不得显示或暗示名称、品质、价值、类别、身份。

揭晓 MUST 按物品逐件进行；不得一次性揭晓整个容器。

每件物品的揭晓时长 MUST 从配置读取，并按本节暂定表执行。

揭晓完成后 MUST 显示该物品的名称、品质、价值和尺寸等必要功能信息。

容器完成状态 MUST 是幂等的；重复打开、关闭界面或重复触发不得重复增加完成计数。

搜索能否中断、离开后如何处理、回来是否续搜，以及容器内揭晓顺序均为 TBD。Codex MUST NOT 以此前对话中的助手建议作为产品结论。

| 品质 | 暂定揭晓时间 | V0.1 表现 |
| --- | --- | --- |
| 白 | 0.5 秒 | 纯白/浅白语义色块；准确颜色值 TBD |
| 蓝 | 1 秒 | 蓝色语义色块；准确颜色值 TBD |
| 紫 | 2 秒 | 紫色语义色块；准确颜色值 TBD |
| 金 | 3 秒 | 金色语义色块；准确颜色值 TBD |
| 红 | 5 秒 | 红色语义色块；准确颜色值 TBD |

## 5.2 物品品质与价值

| 品质 | 用户确认的价值区间 | 严格解释 |
| --- | --- | --- |
| 白 | 几十～几百 | 仅确认量级；精确最小值、最大值、取整和分布 TBD。 |
| 蓝 | 几千～20,000 | 精确下限与分布 TBD；上限暂按 20,000。 |
| 紫 | 10,000～50,000 | 蓝/紫区间可发生重叠；具体物品值由配置提供。 |
| 金 | 80,000～200,000 | 具体物品值由配置提供。 |
| 红 | 400,000+ | 仅确认下限量级；上限 TBD。 |

V0.1 MUST 支持白、蓝、紫、金、红五种品质枚举。

价值 MUST 是数据字段，并用于场外出售结算；不得从界面颜色或名称反向推导。

品质与价值 MUST 是独立字段；实现不得强制“高品质一定比低品质更贵”。

具体物品清单、完整尺寸集合、每件物品具体价值、同品质物品内容权重与随机种子策略仍为 TBD。C1～C5 品质概率、每件物品独立抽取品质以及 V0.1 每容器1～3件已按第5.6节暂定，不得再作为未决事项自行改写。

## 5.3 格子背包与安全箱

背包与安全箱 MUST 是相互独立的二维格子空间。

物品 MUST 具有正整数宽度、高度、方向和所在容器/格子坐标。具体支持的尺寸集合为 TBD。

系统 MUST 支持拾取、拖拽、替换、丢弃、旋转。

旋转 MUST 改变物品占格方向，并在提交前重新校验边界与重叠；非法旋转 MUST 被拒绝且保持原状态。

拖拽/替换 MUST 以原子方式完成：成功则完整提交，失败则完整回滚；不得出现中间态导致复制或丢失。

任一格同一时刻 MUST NOT 被两个物品占用；物品 MUST NOT 越界。

容器、背包、安全箱之间的移动 MUST 保持同一 ItemInstance 身份，不得克隆。

丢弃 MUST 明确移除局内物品；是否允许再次拾取、丢弃后落点与恢复规则为 TBD。

V0.1 测试经济暂定：初始货币 100000；小型背包4×4=1000，中型背包5×5=2500，大型背包6×6=5000。以上仅用于验证购买、扣款、容量与重复开局，不是正式经济。

V0.1 安全箱暂定为2×2，默认拥有且不收费。未来安全箱档位、解锁与正式价格不在 V0.1 范围内。

## 5.4 撤离

完成容器搜索数小于 5 时，撤离 MUST 保持锁定，触发请求 MUST 被拒绝并可见反馈。

完成容器搜索数首次达到 5 时，撤离 MUST 解锁；计数超过 5 不得造成重复解锁副作用。

撤离启动后 MUST 开始 15 秒倒计时，总倒计时同时继续。

撤离读条完成 MUST 进入成功状态；总计时先归零 MUST 进入失败状态。

V0.1 除超时外不应有战斗或敌人造成的失败；其他失败来源如需加入必须走变更控制。

## 5.5 结算、仓库与出售

成功撤离：背包与安全箱内物品 MUST 全部进入局外结算并带回仓库。

失败：背包内物品 MUST 丢失；安全箱内物品 MUST 保留并进入仓库。

一次 Run MUST 只结算一次；重复点击、重载结算界面或重复事件不得再次入库或再次扣除/增加货币。

仓库 MUST 保存带回物品并支持选择物品出售。

出售 MUST 原子化：成功后仓库物品消失且货币增加对应售价；失败则两者均不改变。

至少在同一应用运行周期内，结算后进入下一局时仓库与货币 MUST 保持正确。跨重启持久化范围、存储位置与迁移策略为 TBD。

仓库容量、批量出售、撤销出售、出售费率的 V0.1 规则均为 TBD；不得擅自添加。

## 5.6 C1-C5 容器体系与废弃工厂 V0.1 暂定配置

容器体系暂定为 C1～C5 五级。Tier 决定品质产出权重；ContainerType 配置自身 tier、gridWidth、gridHeight。Tier MUST NOT 被硬编码为固定 GridSize。

C5 当前为保险箱体系，未来 MAY 扩展更多 C5 保险箱类型；不得因为增加 C5 类型而擅自建立 C6。

低级容器仍允许极低概率产出高品质；C5 不产白。每件生成物品 MUST 独立执行一次品质抽取，不得把表中概率解释为“整个容器只抽一次品质”。

V0.1 所有容器暂定生成 1～3 件物品。该数值统一配置，不随 C1～C5 改变。

未来地图等级 MAY 影响准入、容器数量/尺寸、物品数量/品质；V0.1 MUST NOT 实现地图等级系统。下表尺寸与类型仅为废弃工厂 V0.1 暂定配置，不是全游戏永久规则。

### 每件物品的暂定品质概率（合计100%）

| Tier | 白 | 蓝 | 紫 | 金 | 红 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 82% | 15% | 2.5% | 0.45% | 0.05% |
| C2 | 63% | 28% | 7% | 1.9% | 0.1% |
| C3 | 38% | 39% | 18% | 4.7% | 0.3% |
| C4 | 15% | 35% | 34% | 15% | 1% |
| C5 | 0% | 15% | 40% | 40% | 5% |

### 废弃工厂容器类型与默认建议尺寸

| Tier | ContainerType（暂定） | 默认建议 GridSize | 配置边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 纸箱、垃圾桶、床头柜、小抽屉、食堂杂物篮 | 3×3 | 同级未来可配置不同尺寸 |
| C2 | 工具箱、工人储物柜、厨房橱柜、办公桌抽屉、宿舍衣柜 | 4×4 | 同级未来可配置不同尺寸 |
| C3 | 大型工具柜、文件柜、医药柜、工人物资柜、设备备件柜 | 5×5 | 同级未来可配置不同尺寸 |
| C4 | 上锁工具柜、厂长档案柜、财务文件柜、贵重物品柜、设备控制柜 | 6×5 | 同级未来可配置不同尺寸 |
| C5 | 保险箱 | 6×6 | 当前类型；未来可扩更多 C5 保险箱 |

# 6. 数据模型与架构约束

本节规定语义与不变量，不指定语言、引擎、数据库或序列化格式。技术栈未确认前，Codex MUST NOT 以实现偏好反向修改产品模型。

## 6.1 配置与代码分离

所有平衡、内容与测试参数 MUST 来自集中配置，包括：容器品质权重、容器类型的 tier/gridWidth/gridHeight、容器物品数、背包尺寸与价格、初始货币、安全箱、搜索等待时间、揭晓动画时间、对局时长、撤离时长、撤离门槛、物品价值/尺寸/品质以及视觉基准值。不得散落硬编码。

暂定值 MUST 有单一配置来源；UI、逻辑和测试不得各自维护副本。修改一个暂定数值原则上只改配置；若必须修改核心算法或 UI，视为实现不合格。

新增或调整物品、容器类型、概率或测试经济 SHOULD 主要通过修改配置完成，不应修改搜索、库存、结算核心算法或 UI 结构。

对未确定字段 MAY 建立空字段或接口，但 MUST NOT 写入未经确认的默认产品值。

## 6.2 最小语义实体

| 实体 | MUST 字段/职责 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| GameConfig | matchDuration=180、extractionDuration=15、requiredCompletedContainers=5、initialCurrency=100000、rarityRevealDurations、revealFlipDuration、baseGridCellSize、containerItemCountRange | 集中配置入口；可引用分域配置，但产品数值不得出现多份事实来源。 |
| ItemDefinition | definitionId、name、rarity、width、height、value、colorSemantic | 定义数据与实例状态分离；尺寸为正整数。 |
| ItemInstance | instanceId、definitionId、orientation、location、gridX/gridY（若在格子中） | instanceId 全局/运行内唯一；同一实例只能属于一个位置。 |
| ContainerState | containerId、itemInstanceIds、每件 revealState、completed、counted | 遮罩形状与最终尺寸一致；counted 防重复计数。 |
| GridInventory | inventoryId、ownerType、width、height、placements | 支持合法性校验；背包/安全箱/仓库语义分离。 |
| BackpackOffer | offerId、displayName、price、gridWidth、gridHeight、availability | V0.1暂定三档：4×4/1000、5×5/2500、6×6/5000；购买必须校验与扣款。 |
| RunState | runId、phase、remainingMatchTime、remainingExtractionTime、completedContainerCount、settled | 状态转换单向受控；settled 防重复结算。 |
| PlayerProfile | currency、warehouseItemIds、selected/loadout 引用 | 局外状态与本局临时状态分离。 |
| Transaction | transactionId、type、amount/itemIds、before/after 或等价校验信息、status | 购买、出售、结算须可防重和诊断；具体存储形式可由技术方案决定。 |
| ContainerTierConfig | tier、rarityWeights | C1～C5仅决定产出权重；每件物品独立抽取；权重合计必须为100%。 |
| ContainerType | typeId、displayName、tier、gridWidth、gridHeight、iconId、mapAvailability | 类型与Tier分离；GridSize由类型配置，不得由Tier硬编码推导。 |
| SafeContainerConfig | gridWidth=2、gridHeight=2、defaultOwned=true、price=0 | 仅V0.1测试配置；未来正式档位与经济仍不实现。 |
| VisualConfig | designWidth=1920、designHeight=1080、baseGridCellSize=64、revealFlipDuration=250～400ms、semanticColors | 布局响应式；精确品质HEX仍为TBD。 |

## 6.3 核心不变量（任何实现都必须成立）

| ID | 名称 | 不可破坏的规则 |
| --- | --- | --- |
| INV-01 | 唯一归属 | 每个 ItemInstance 同一时刻恰好位于一个合法位置，或被明确标记为已丢弃/已销毁。 |
| INV-02 | 无复制 | 任何移动、旋转、替换、结算、出售均不得生成未授权副本。 |
| INV-03 | 无误失 | 除明确丢弃、失败销毁背包物品、出售外，不得使物品消失。 |
| INV-04 | 格子合法 | 所有放置均不越界、不重叠；失败操作保持操作前状态。 |
| INV-05 | 形状一致 | 未知遮罩完整占格、物品定义尺寸、旋转后占格、GridSize配置与实际碰撞校验必须一致；同尺寸未知物品视觉一致。 |
| INV-06 | 容器计数幂等 | 同一容器最多贡献一次完成计数。 |
| INV-07 | 撤离门槛 | completedContainerCount<5 时不可进入 EXTRACTING。 |
| INV-08 | 计时并行 | EXTRACTING 中两个计时器都推进；不得暂停总时间。 |
| INV-09 | 结算幂等 | 同一 runId 最多产生一次有效结算。 |
| INV-10 | 成功保留 | 成功结果 = 背包物品 ∪ 安全箱物品，且无重复。 |
| INV-11 | 失败保留 | 失败结果 = 安全箱物品；背包物品不进入仓库。 |
| INV-12 | 货币守恒 | 购买只减少已确认价格；出售只增加已确认售价；失败事务不得改变余额。 |
| INV-13 | 局内外隔离 | 未结算的局内物品不得提前进入仓库。 |
| INV-14 | 多局隔离 | 新 Run 使用新 runId，且不得继承上局临时计时、搜索或撤离状态。 |
| INV-15 | Tier与尺寸解耦 | ContainerTier只决定品质权重；ContainerType独立配置tier/gridWidth/gridHeight，核心算法不得硬编码Tier→GridSize。 |
| INV-16 | 配置单一来源 | 暂定与测试参数只有一个权威配置来源；修改参数不得要求改动核心算法或UI。 |

## 6.4 错误处理与可诊断性

关键事务失败时 MUST 显式失败并保留一致状态；MUST NOT 静默继续。

至少 SHOULD 记录 runId、transactionId、状态转换、容器完成计数、结算结果、物品实例移动与货币变化，以便重现错误。

日志 MUST NOT 成为产品规则来源；日志开关不得改变计时、随机或结算行为。

# 7. 功能验收标准

以下标准均为 V0.1 必须通过的工程验收。测试数据可以是临时配置，但不得绕过正式逻辑。

| ID | 模块 | 通过条件 | 最低覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 启动与局外 | 无需开发者临时改代码即可启动并进入局外；仓库、货币、开始入口可用。 | 正常启动；缺配置时可见失败且不污染数据。 |
| AC-02 | 背包购买/选择 | 确认入场时校验价格、正确扣款并绑定本局背包；余额不足时不得负数或入场。 | 足额、刚好足额、余额不足、重复确认。 |
| AC-03 | 对局初始化 | 新 Run 初始化为 180 秒，完成数为0，撤离锁定，settled=false。 | 连续创建至少3局，状态互不污染。 |
| AC-04 | 遮罩 | 打开容器先看到正确数量与当前方向完整占格；同尺寸一致；不使用剪影且不泄露名称/类别/品质/价值。 | 多种数量、不同宽高与旋转定义。 |
| AC-05 | 逐件揭晓 | 物品逐件揭晓；搜索等待时间分别为0.5/1/2/3/5秒；等待结束后以约250～400ms基础翻转显示正面信息。 | 五种品质各至少1件；帧率波动下不重复揭晓。 |
| AC-06 | 容器完成计数 | 容器完成时仅+1；重复打开/触发不重复；第5个完成时撤离解锁。 | 第4/第5/第6个容器；重复事件。 |
| AC-07 | 格子合法性 | 拾取、拖拽、替换、丢弃、旋转可用；无越界、重叠、复制、误失。 | 边缘格、满包、非法旋转、失败替换、连续快速操作。 |
| AC-08 | 安全箱 | 物品可在合法情况下移入/移出；空间校验独立；失败结算保留。 | 背包↔安全箱↔容器往返；满箱。 |
| AC-09 | 撤离锁定 | 完成数<5时撤离请求被拒绝；状态保持一致。 | 0～4个完成容器。 |
| AC-10 | 撤离计时 | 解锁后启动15秒读条；总时间继续减少；读条完成进入成功。 | 剩余时间充足；读条中继续刷新。 |
| AC-11 | 超时失败 | 总时间归零进入失败；未成功结算为成功。 | 未撤离；撤离中但总时间先归零。 |
| AC-12 | 成功结算 | 背包+安全箱物品各入库一次；局内临时状态关闭。 | 空背包、空安全箱、两者均有物品、重复确认。 |
| AC-13 | 失败结算 | 仅安全箱物品入库；背包物品销毁且不入库。 | 背包/安全箱混合；重复确认。 |
| AC-14 | 仓库出售 | 卖出后物品消失、余额按售价增加；重复请求不重复加钱。 | 单件、多次连续出售、重复提交、失败回滚。 |
| AC-15 | 连续循环 | 至少连续完成成功局、失败局、成功局，仓库/货币/本局状态均正确。 | 三局混合路径。 |
| AC-16 | 数据驱动 | 修改配置即可改变物品、容器Tier/尺寸/概率、测试经济、时间与视觉基准；核心算法/UI无散落副本。 | 新增测试物品；修改品质时间后验证单一来源。 |
| AC-17 | 核心搜刮图形化 | 容器、二维格子、背包、安全箱、未知遮罩、揭晓、品质与价值均为可操作/可辨识图形界面。 | 完整搜索→揭晓→移动→旋转→安全箱路径；不得退化为纯文本清单。 |
| AC-18 | 未知遮罩保密 | 同尺寸不同身份/品质物品在未知状态下视觉一致，仅暴露实际占格与独立物品边界。 | 同尺寸跨品质对比；旋转前后；不得泄露类别。 |
| AC-19 | 容器品质生成 | C1～C5使用配置权重；每件物品独立抽取；C5白色权重为0。 | 权重合计校验；固定随机种子统计/边界；1～3件。 |
| AC-20 | Tier与GridSize解耦 | 同Tier可配置不同GridSize；调整ContainerType尺寸不改Tier概率或核心算法。 | 至少建立同Tier不同尺寸测试配置。 |
| AC-21 | V0.1测试经济 | 初始100000；三档背包正确售价与尺寸；2×2安全箱默认拥有且免费。 | 足额、刚好足额、不足；连续购买与开局。 |
| AC-22 | 响应式1080P基线 | 1920×1080下信息清楚，调整窗口/画布时主要布局不因绝对像素写死而失效。 | 1080P基准；至少一个非1080P窗口缩放验证。 |
| AC-23 | 受保护区变更 | 涉及状态机、库存/格子、结算、货币、共享数据模型时，有事前批准、影响声明与回归证据。 | 检查工作包记录、批准记录与回归清单。 |
| AC-24 | Git可回退性 | 开发前有仓库与清晰基线；工作包改动可识别、无覆盖无关改动。 | 工作区状态、提交/基线记录、交付差异。 |

## 7.1 验收排除项

以下现象 MAY 被记录为后续优化项，但 MUST NOT 单独导致 V0.1 工程验收失败：掉率不合理、经济膨胀、背包容量不舒服、搜索节奏不佳、三分钟过短、地图缺乏策略、UI/美术简陋、玩家不愿继续玩。若其背后存在功能错误（如倒计时不准、放置错误），则按功能错误验收。

# 8. 自查清单

## 8.1 任务开始前

已完整读取最新版本项目规范，并确认任务目标属于 V0.1 范围。

已列出本次将修改的文件/模块、预期行为与不修改的范围。

已检查任务是否依赖 TBD；若依赖，已停止相关实现并向产品提问。

已检查现有改动，确保不覆盖用户或其他工作的无关修改。

已选择最小实现路径，不引入未批准系统或重构。

已确认 Git 仓库存在并检查工作区状态；高风险或 BUG 修复前存在可回退基线。

已把任务拆成单一可验收的小工作包，并按依赖顺序执行；未同时大改多个系统。

已声明受影响文件/模块、受保护核心区、明确不修改范围和回归范围。

## 8.2 实现过程中

已保持配置单一来源，未复制暂定数值到多个位置。

已保持 ItemInstance 唯一身份与原子移动。

已为新增状态转换设置明确进入条件、离开条件和失败行为。

已处理重复点击、重复事件、帧率波动和失败回滚。

未加入战斗、成长、正式美术或其他范围外功能。

BUG 修复已先复现并记录证据、定位根因；若根因不确定，已停工说明而非大范围试错。

未通过吞异常、关闭功能、删除校验、放宽不变量或修改测试迎合错误实现来消除表面现象。

未因“顺手”“方便”“以后可能需要”扩大工作包、重构无关代码或触碰未批准模块。

## 8.3 交付前

已运行与改动风险相匹配的自动化测试和手动验证。

已验证相关核心不变量，特别是无复制、无误失、无越界、结算幂等、货币正确。

已验证至少一条正常路径和一条失败/边界路径。

若影响跨局数据，已完成连续多局验证。

交付说明已列出：改了什么、为何改、影响范围、未改什么、验证命令/方法、验证结果、剩余风险与 TBD。

未声称未运行的测试已通过；未用“看起来可以”替代验证证据。

已确认原 BUG/目标用例通过，并完成正常路径、相关边界与共享模块回归。

已复查最终工作区差异与测试结果；无关未提交改动保持原样。

已形成可回退提交点或明确记录未提交原因；测试失败时未提交为完成状态。

# 9. 变更控制

## 9.1 变更触发条件

任何对已确认/暂定规则、V0.1 范围、状态机、不变量、验收标准或 TBD 结论的修改，均属于规范变更。Codex MUST NOT 仅凭实现需要、常见做法或此前助手建议修改。

## 9.2 强制流程

提出：写明问题、现状、建议变更和不变范围。

影响分析：列出受影响的流程、数据、测试、存档/兼容与风险。

产品决策：仅用户/产品负责人明确批准后才可进入实现。

更新规范：先更新状态、规则、版本号和变更记录，再修改代码。

实现与验证：按更新后的验收标准执行；不得只改代码不改规范。

## 9.3 冲突处理

用户最新明确指令与本文冲突时，MUST 暂停冲突部分，指出冲突并请求确认是否修改规范。

任务说明与本文冲突时，MUST 以本文为准并报告冲突；不得静默折中。

代码现状与本文冲突时，代码不构成产品事实；应报告偏差并按授权范围修正。

## 9.4 变更记录模板

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 变更 ID | 唯一标识，例如 CR-001 |
| 提出日期/提出人 | 记录来源 |
| 原规则 | 引用章节与原文 |
| 新规则 | 使用 MUST/MUST NOT/SHOULD/TBD 明确表达 |
| 原因 | 业务原因，不写“实现方便”作为唯一理由 |
| 影响范围 | 流程、数据、UI、测试、兼容性、文档 |
| 决策 | 批准/拒绝/待定及产品负责人原话摘要 |
| 验证 | 更新后的验收用例与结果 |

## 9.5 本版变更记录

| 变更ID | 日期 | 决策/变更 | 状态与影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | 2026-08-21 | 同步项目经理会话中已批准的协作、BUG安全、产品讨论、图形化搜刮、视觉资产、C1-C5、废弃工厂容器、测试经济、数据配置与Git流程。 | 已批准；更新范围、视觉、数据模型、验收、自查、TBD与追踪矩阵。未决事项保持TBD。 |

# 10. Codex 工作协议

适用范围  本协议适用于 Codex 对该项目进行分析、设计、编码、重构、测试、修复、文档更新和交付的每一次任务。

| 协议 | 强制要求 |
| --- | --- |
| P-01 先读规范 | 每次任务开始前 MUST 完整读取最新规范；不得只依赖对话摘要、记忆或代码猜测。 |
| P-02 复述边界 | 实施前 SHOULD 用简短文字确认本次目标、范围外内容与涉及的暂定/TBD。 |
| P-03 最小改动 | MUST 只修改完成当前任务所必需的最小范围；不得顺便重写架构、改风格或扩功能。 |
| P-04 禁止扩需求 | MUST NOT 擅自加入“更完整”“更好玩”“行业常见”功能。建议可单独提出，但未批准前不得实现。 |
| P-05 歧义停下 | 遇到会改变玩家行为、经济、状态、数据兼容或验收结果的歧义，MUST 停止相关实现并请求产品决策。 |
| P-06 不替产品决策 | TBD 不得用默认值、临时常量、隐藏开关、第三方模板或助手历史建议填补。 |
| P-07 保留用户改动 | MUST 先检查现有工作区改动；不得覆盖、删除或回退不属于当前任务的用户改动。 |
| P-08 数据优先 | 产品数值与内容 SHOULD 配置化；不得把多个副本散落在 UI、逻辑和测试。 |
| P-09 不变量优先 | 涉及物品、格子、结算、货币的改动 MUST 先列出受影响不变量，并提供对应测试。 |
| P-10 验证诚实 | MUST 明确区分已运行、未运行、通过、失败和受限测试；不得虚构结果。 |
| P-11 交付说明 | 每次改动 MUST 说明：改动内容、影响范围、未改内容、验证方法与结果、剩余风险、需要产品决定的事项。 |
| P-12 规范同步 | 产品规则一旦获批变更，MUST 先或同时更新本文与变更记录，避免代码成为唯一事实来源。 |
| P-13 先复现再修复 | BUG修复前 MUST 复现并高置信定位根因；不确定时停工说明，不得大范围试错。 |
| P-14 受保护区审批 | 修改状态机、格子/库存、结算、货币、共享模型或底层公共逻辑前 MUST 申请批准并列回归范围。 |
| P-15 禁止伪修复 | MUST NOT 吞异常、关闭功能、删除校验、放宽不变量或修改测试迎合错误实现。 |
| P-16 Git可回退 | 开发前确认仓库和基线；工作包前检查状态；不得覆盖无关未提交改动；高风险改动前必须可回退。 |
| P-17 产品讨论反对义务 | 项目经理发现明显风险时 MUST 先说明反对理由、影响和替代方案；用户确认后才能进入已确认/暂定。 |

## 10.1 Codex 遇到 TBD 时的标准提问格式

Codex MUST 用最少但足够的信息提问，不得夹带默认决策：

提问模板  当前任务依赖【未确定事项】。现有规范只确认【已知边界】，尚未确认【需要决策的具体点】。该选择会影响【行为/数据/测试】。请产品负责人确认规则；在确认前，我将暂停该部分，不会写入默认实现。

## 10.2 每次交付的标准报告格式

结果：一句话说明是否完成。

改动：列出实际修改的文件/模块与行为。

影响：列出受影响流程、数据与不变量。

未改：明确范围外或刻意保持不变的内容。

验证：列出已实际运行的测试/手测步骤及结果。

剩余事项：列出风险、失败测试、TBD 与需要产品决策的内容。

## 10.3 项目经理 / 执行层协作原则

产品负责人（用户）：负责提出需求与想法，并对产品规则、范围、优先级与 TBD 作最终决策。无需负责独立解决编程问题。

项目经理：负责质疑明显不合理方案、说明风险与替代方案；维护规范与状态；拆分工作包；控制依赖、变更与验收。项目经理不得把建议伪装成已批准决策。

执行层 Codex：只按最新规范与已批准工作包实施、验证和报告。MUST NOT 替产品负责人作产品决定，也不得把实现便利、行业惯例或历史助手建议写成产品规则。

## 10.4 产品讨论与反对义务

项目经理 MUST NOT 一味顺从产品负责人。发现明显实现成本、技术债、规则冲突、经济风险、交互风险、固定最优解或未来维护风险时，MUST 先提出反对理由、影响与至少一个可行替代方向。

讨论后产品负责人仍明确确认的方案，才可进入“已确认”或“暂定”；未确认前保持提案/TBD，不得交给执行层实现。

执行层若在实现中发现同类风险，MUST 暂停受影响部分并上报，不得用代码暗自改变产品决策。

## 10.5 缺陷修复与变更安全协议

修复前 MUST 先复现问题并定位根因；仅凭现象猜测不得进入修改。必须声明根因证据、影响范围、拟改文件/模块和明确不修改范围。

默认采用最小修复；MUST NOT 顺手重构、统一风格、升级依赖、移动文件或清理无关代码。任何“为了方便”而扩大范围均不允许。

状态机、库存/格子、ItemInstance生命周期、结算、货币事务、共享数据模型、集中配置入口与跨模块公共基础设施为受保护核心区。确需修改时，MUST 先说明局部修复为何不足、影响、回归范围与回滚方案，并请求批准。

MUST NOT 通过吞异常、关闭功能、删除校验、放宽不变量、隐藏错误或修改测试迎合错误实现来“修复”。

修复后 MUST 验证原 BUG 消失，并验证至少一条正常路径、相关边界路径和受影响共享逻辑未回归。

无法高置信度定位根因时 MUST 停工，说明已知事实、不确定项和下一步只读诊断建议；不得大范围试错。

# 11. V0.1 开发工作流程与执行细则

目的  让不懂编程的产品负责人也能把任务安全交给 Codex。所有开发、BUG修复、文档同步和高风险变更 MUST 进入以下闭环；不得跳步或以“任务很小”为由省略影响声明与验证。

## 11.1 工作包边界与依赖顺序

一个工作包 SHOULD 只有一个主要结果、一个主要责任模块和一组可在一次交付中清楚验收的条件。若无法用一句话说明完成标准，必须继续拆分。

默认单包不得同时改动多个核心系统。跨 UI、状态机、库存、结算、经济或持久化的工作，应按依赖拆为连续小包：数据/接口 → 核心逻辑 → UI接入 → 集成与回归。

前置工作包未通过验收，后置包不得开始。不得用并行大改掩盖依赖不清。

任何“顺便重构、顺便升级、顺便统一、为以后预留完整系统”的扩大范围都不允许；建议必须另立提案并等待批准。

## 11.2 强制闭环（进入/退出条件与 Codex 输出）

### 步骤1：需求确认

进入条件：收到用户明确目标；已读取最新规范。

Codex必须输出：复述目标、用户可见结果、范围外内容与验收口径。

退出条件：目标可以用一句话判断完成；没有冲突。

必须停工提问：目标、范围或优先级会导致不同结果且无法从规范确定。

### 步骤2：规范 / TBD 检查

进入条件：需求已确认。

Codex必须输出：列出相关规范条款、状态（已确认/暂定/TBD）与冲突。

退出条件：不存在阻塞性TBD；或已把可解耦部分明确隔离。

必须停工提问：任务依赖TBD、用户指令与规范冲突、任务说明越权。

### 步骤3：任务拆分与依赖排序

进入条件：规则可实施。

Codex必须输出：给出小工作包、依赖顺序、每包验收与不修改范围。

退出条件：当前只选择一个边界清晰、可独立回退的工作包。

必须停工提问：必须同时大改多个系统才能描述完成，或依赖关系不清。

### 步骤4：Git基线

进入条件：工作包已选定。

Codex必须输出：确认仓库存在，报告分支/基线与工作区状态；区分本任务和既有改动。

退出条件：高风险/BUG修复已有可回退点；无覆盖无关改动风险。

必须停工提问：无仓库、冲突、敏感文件、基线不清或无法安全保留既有改动。

### 步骤5：实施前影响声明

进入条件：Git基线安全。

Codex必须输出：声明拟改文件/模块、行为、受影响不变量、受保护区、回归范围和明确不修改项。

退出条件：影响边界与批准工作包一致。

必须停工提问：需要触碰未批准模块、底层/共享核心或扩大范围。

### 步骤6：最小实现

进入条件：影响声明无阻塞。

Codex必须输出：只实施必要代码/配置/资源；记录任何与预期不一致的发现。

退出条件：工作包目标完成且未引入额外功能/重构。

必须停工提问：发现根因不同、范围扩大、规范冲突或需新增产品决策。

### 步骤7：单元/功能验证

进入条件：实现完成。

Codex必须输出：运行与改动直接相关的自动化测试或可重复功能验证，并报告命令/步骤与真实结果。

退出条件：目标用例通过；失败用例有明确处理。

必须停工提问：测试无法运行、环境缺失或失败原因不明。

### 步骤8：回归验证

进入条件：直接验证通过。

Codex必须输出：按影响声明验证正常路径、边界路径、核心不变量与共享消费者。

退出条件：受影响范围未回归；结果可复述。

必须停工提问：出现新回归、数据不一致或受保护区行为改变。

### 步骤9：自查

进入条件：验证完成。

Codex必须输出：逐项核对第8节、规范优先级、无散落硬编码、无无关改动。

退出条件：全部通过或诚实列出例外并停在未完成状态。

必须停工提问：发现范围漂移、测试迎合实现、未说明改动或TBD被擅自决定。

### 步骤10：提交/交付报告

进入条件：自查通过。

Codex必须输出：形成小而可回退的提交点（或说明不能提交的原因）；按10.2报告结果、改动、影响、未改、验证、剩余事项。

退出条件：交付差异清楚、可回退、无虚构验证。

必须停工提问：工作区混入无关改动、测试仍失败、无法确定提交边界。

### 步骤11：产品验收

进入条件：交付报告完整。

Codex必须输出：提供非编程负责人可执行的验收步骤与预期结果；等待批准/拒绝/改动意见。

退出条件：产品负责人明确验收通过，或明确创建新的修订工作包。

必须停工提问：验收标准与交付不一致或出现新的产品决策。

### 步骤12：规范同步

进入条件：产品验收形成规则变更或TBD结论。

Codex必须输出：先/同时更新状态总表、正文、验收、自查、变更记录、TBD与追踪矩阵。

退出条件：规范与已批准行为一致；版本与变更记录可追溯。

必须停工提问：产品决定尚不明确；不得把口头建议升级为规则。

## 11.3 受保护核心区与跨模块审批

受保护核心区包括：顶层状态机、搜索子状态、GridInventory与放置校验、ItemInstance身份/生命周期、容器计数、撤离与计时、结算、仓库/出售/货币事务、集中配置入口、共享序列化/持久化接口。

普通工作包默认不得修改受保护核心区。若确需跨模块或改底层，Codex MUST 在修改前提交：必要性、替代方案为何不足、拟改范围、消费者清单、风险、回归清单、回滚点，并取得产品负责人批准。

批准只覆盖声明范围；实施中发现新增消费者或新增文件时，必须再次停工更新影响声明。

## 11.4 BUG修复专用流程

复现：记录环境、前置状态、最短步骤、预期与实际结果；无法稳定复现时先做只读诊断。

定位：以日志、测试、调用链或最小实验形成根因证据；区分根因、触发条件和表面症状。

授权：提交影响声明；若涉及受保护区、共享模块或多个系统，先申请批准。

修复：只改消除根因所需的最小范围；禁止吞错、关功能、删校验、放宽不变量、改测试迎合错误实现。

验证：原BUG用例必须失败→修复后通过；同时验证正常路径、边界路径和共享消费者。

交付：报告根因、改动、未改、测试、回滚点、残余风险。根因置信度不足时不得宣称完成。

## 11.5 测试失败与回滚原则

任何相关测试失败时，工作包不得标记完成，不得建立“已完成”提交或要求产品验收。

先判断失败是否由本次改动引入、环境导致或既有缺陷；必须提供证据，不能凭猜测改代码。

若修复失败测试需要扩大范围，立即停工并回到步骤2～5重新审批。不得修改测试期望来迁就错误实现。

当改动造成回归且无法在当前批准范围内安全修复时，应回退本工作包到可回退基线，同时保留诊断记录；不得覆盖用户或其他未提交改动。

回滚是恢复已知安全状态，不是删除证据。交付报告必须说明回滚范围、原因、保留的日志/复现步骤与后续决策点。

# 12. 未确定事项登记册（强制停工点）

| ID | 主题 | 未决内容 | 阻塞范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | 地图与移动 | 地图结构、移动形式、是否有角色移动、节点/房间/WASD/点击等交互。 | 任何依赖地图导航的产品实现。 |
| TBD-02 | 搜索中断与恢复 | 搜索是否允许中断；离开后已揭晓/未揭晓如何处理；是否可返回续搜。 | 搜索控制、进度保存、容器 UI。 |
| TBD-03 | 容器内揭晓顺序 | 固定、随机、按位置、按品质或由玩家选择。 | 搜索队列与测试。 |
| TBD-04 | 同刻计时优先级 | 总计时与撤离计时同刻归零时成功或失败。 | 边界判定。 |
| TBD-07 | 物品内容 | 具体物品清单、完整尺寸集合、每件物品具体价值与物品内容权重；容器Tier品质概率和1～3件数量已由CR-001确定。 | 物品内容配置；不得反向修改已批准的Tier抽取规则。 |
| TBD-08 | 容器内容 | 废弃工厂每局/各区域容器数量、是否可能为空、能否重复搜索；类型/Tier/建议GridSize与1～3件已由CR-001确定。 | 地图布置、搜索计数与重复搜索行为。 |
| TBD-09 | 交互输入 | PC/微信的拖拽、点击、快捷键、触控手势与快速移动。 | UI 控制层。 |
| TBD-10 | 丢弃后行为 | 能否再次拾取、落点、是否永久消失。 | 物品生命周期。 |
| TBD-11 | 仓库 | 容量、排序、筛选、批量出售、出售确认、撤销。 | 局外 UI 与事务。 |
| TBD-12 | 持久化 | 是否要求跨应用重启、存储位置、版本迁移、云同步。 | 数据存储层。 |
| TBD-13 | 首发平台/技术栈 | 微信小游戏或 PC 轻量小游戏的最终选择、引擎与发布方式。 | 工程脚手架与输入/存储。 |
| TBD-14 | 美术色值与 UI | 五品质准确HEX、字体、最终面板细节、音效与更完整反馈；风格、1080P基准、64px格子与250～400ms翻转已暂定。 | 未决细节不得阻塞按已批准基线实现功能性UI。 |

禁止推断  登记册不是授权 Codex 选择最简单方案。只有产品负责人明确回答并通过变更记录后，TBD 才能转为“已确认”或“暂定”。

编号说明  TBD-05（V0.1背包）与TBD-06（V0.1安全箱）已由CR-001解除，编号永久保留且不复用。其未来正式经济/成长规则仍不属于V0.1。

# 13. 需求—验收追踪矩阵

| 需求 | 规范章节 | 验收 | 关键不变量/协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器遮罩与逐件揭晓 | 5.1 | AC-04、AC-05 | INV-05 |
| 五品质与揭晓时间 | 5.1、5.2 | AC-05、AC-16 | 配置单一来源 |
| 格子操作 | 5.3 | AC-07、AC-08 | INV-01～05 |
| 完成5容器解锁 | 5.4 | AC-06、AC-09 | INV-06、07 |
| 3分钟+15秒并行 | 4.4、5.4 | AC-10、AC-11 | INV-08 |
| 成功/失败保留 | 5.5 | AC-12、AC-13 | INV-09～11 |
| 仓库出售与货币 | 5.5 | AC-14、AC-15 | INV-12、13 |
| 连续循环 | 1.2、4.1 | AC-15 | INV-14 |
| V0.1 禁止成长/战斗 | 1.3、3.2、3.3 | 范围审查 | P-03、P-04 |
| 图形化核心搜刮与未知遮罩 | 3.4、5.1 | AC-17、AC-18 | INV-05 |
| C1-C5品质概率与独立抽取 | 5.6、6.1 | AC-19 | INV-16 |
| ContainerType/Tier/GridSize解耦 | 5.6、6.2 | AC-20 | INV-15 |
| V0.1测试经济 | 5.3、6.2 | AC-02、AC-21 | INV-12、16 |
| 1080P视觉与动态UI | 3.4、6.1 | AC-17、AC-22 | 配置单一来源 |
| BUG安全与受保护区 | 10.5、11.3～11.5 | AC-23 | P-13～15 |
| Git与工作包闭环 | 11.1～11.2 | AC-24 | P-16 |
| 项目经理/执行层协作 | 10.3～10.4 | 交付与决策记录审查 | P-17 |

# 附录 A：当前确认基线摘要

用于快速检查，不替代正文：

类型：超轻量格子搜撤，非盗墓题材。

V0.1：技术原型，只验“能不能用”。

单局：暂定 180 秒。

搜索：先显示未知数量与格子形状，再逐件揭晓。

品质：白/蓝/紫/金/红；暂定搜索等待时间0.5/1/2/3/5秒；基础翻转约250～400ms。

物品表现：纯色色块。

格子操作：拾取、拖拽、替换、丢弃、旋转。

撤离：完成 5 个容器搜索后解锁；暂定读条 15 秒；总计时继续。

结算：成功带回背包+安全箱；失败仅保留安全箱。

局外：仓库、出售、货币；入场前购买/选择背包并扣款。

V0.1 禁止：战斗、成长系统、正式美术与未批准扩展。

未来：背包/安全箱由账号等级或累计带出价值解锁购买权限；不以材料升级。安全箱未来四档 1×2/2×2/2×3/3×3。

未来成长方向：搜索速度、移动效率、危险判定、出售费率；未来危险通过事件选项加入。

未决红线：地图移动、搜索中断/恢复、容器内搜索顺序等不得由 Codex 自行决定。

图形化核心：容器、二维格子、背包、安全箱、未知遮罩、揭晓、品质与价值反馈必须图形化；未知遮罩完整占格且不得使用剪影。

视觉暂定：1920×1080/16:9；轻松干净2D扁平卡通UI+轻微工业感；64px格子配置化；翻转约250～400ms。

容器暂定：C1～C5独立品质权重，每件物品独立抽取；废弃工厂建议3×3/4×4/5×5/6×5/6×6；所有容器1～3件。

测试经济暂定：初始100000；背包4×4/5×5/6×6为1000/2500/5000；2×2安全箱默认拥有且免费。

工程治理：集中配置单一来源；Git可回退；小工作包；受保护核心区审批；BUG先复现定位再最小修复。

# 附录 B：文档确认

本版已根据产品负责人明确要求同步截至2026-08-21的已批准讨论，并作为V0.1开发、自查和验收的上位规范。后续任何新决策仍必须走变更控制；未批准TBD不得由Codex自行解决。